GMUD – GRUPO 7  
EQUIPE FROZEN TIME.

INTEGRANTES: Bruna Sanguini, Daniel Rodrigues, Gustavo Luiz, Isabela Noronha, Kauan Cruz, Sofhia Utaka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE MUDANÇA** | | | **GMUD INTERNA** |
| **Mudança:** | | Adição de novos meios de transporte |
| **Data:** | | 18/05/2023 |
| **Responsável:** | | Rafael Petry |
| **Classificação:** | | Mudança Normal |
| **Risco:** | | Baixo (1) |
|  | | | |
| **O QUE?** | Adicionar atributos no banco de dados para cadastro dos novos meios de transporte, adicionar página de cadastro para os mesmos, alterar na página inicial do Dashboard para que o cliente consiga filtrar por qual tipo de transporte ele deseja visualizar. | | |
|  |
| **POR QUÊ?** | Aumentar satisfação do cliente, e, rentabilidade da empresa. | | |  |
|  |
| **ONDE?** | BANCO DE DADOS, MODELAGEM LÓGICA, SITE (DASHBOARD) e API(web-data-viz). | | |  |
|  |
| **COMO?** | 1. Alterar Modelagem lógica. Adicionar uma entidade Automóvel com um atributo identificando o tipo dele. 2. Alterar Banco de Dados. Adicionar uma entidade Automóvel com um atributo identificando o tipo dele. 3. Criar uma página para o Cliente cadastrar o Automóvel em HTML/CSS e JS. 4. Criar uma Route, Model e Controller para o Automóvel com CRUD. 5. Conectar a Api com a página de cadastro e o Banco de Dados. 6. Testar. 7. Homologar. 8. Subir para Produção caso Homologado. | | |  |
|  |
|  |
|  |
| **QUANDO?** | INÍCIO: 20/06/2023 | | FIM: 21/07/2023 |  |
| **QUEM?** | **RA:** 02231003 | Bruna Sanguini Matuciak Guedes - Programador Front-end | |  |
| **RA:** 02231025 | Daniel Rodrigues Andrade - QA / Testador | |  |
| **RA:** 02231034 | Gustavo Luiz Dessunte Bernardes - Programador Back-end | |  |
| **RA:** 02231020 | Isabela Oliveira Noronha - Homologar / Subir para Produção | |  |
| **RA:** 02231024 | Kauan Cruz Cursino de Souza - Programador Back-end | |  |
| **RA:** 02231006 | Sofhia Utaka - Homologar / Subir para Produção | |  |
| **COMITÊ** | Fernando Brandão | | |  |
|  |
| Rafael Petry | | |  |
|  |
| Cláudio Frizzarini | | |  |
|  |
| Célia Taniwaki | | |  |
|  |
| Marise Miranda | | |  |
|  |
| João Pedro de Paula | | |  |
|  |
| Marcelo Rosim | | |  |
|  |
| Thiago Bonacelli | | |  |
|  |
| Rayssa Chaves | | |  |
|  |