Equipe Frozen Time

Integrantes:

**RA: 02231003 – Bruna Sanguini Matuciak Guedes**

**RA: 02231025 – Daniel Rodrigues Andrade**

**RA: 02231034 – Gustavo Luiz Dessunte Bernardes**

**RA: 02231020 – Isabela Oliveira Noronha**

**RA: 02231024– Kauan Cruz Cursino de Souza**

**RA: 02231006 – Sofhia Utaka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANO DE MUDANÇA** | | | **GMUD INTERNA** | |
| **Mudança:** | | Adição de novos meios de transporte |
| **Data:** | | 18/05/2023 |
| **Responsável:** | | Rafael Petry |
| **Classificação:** | | Mudança Normal |
| **Risco:** | | Baixo (1) |
| **O QUE?** | Adicionar atributos no banco de dados para cadastro dos novos meios de transporte, adicionar página de cadastro para os mesmos, alterar na página inicial do Dashboard para que o cliente consiga filtrar por qual tipo de transporte ele deseja visualizar. | | | |
|
| **POR QUÊ?** | Aumentar satisfação do cliente, e, rentabilidade da empresa. | | | |
|
| **ONDE?** | BANCO DE DADOS, MODELAGEM LÓGICA, SITE (DASHBOARD) e API (web-data-viz). | | | |
|
| **COMO?** | Etapa / passo | Descrição da etapa | Quem faz? | Horário |
| Passo 1 | Alterar Modelagem lógica. Adicionar uma entidade Automóvel com um atributo identificando o tipo dele | Kauan Cruz | Das 18h até as 18:40h |
| Passo 2 | Alterar Banco de Dados. Adicionar uma entidade Automóvel com um atributo identificando o tipo dele | Kauan Cruz | 18:40h as 19:20h. |
| Passo 3 | Criar uma página para o Cliente cadastrar o Automóvel em HTML/CSS e JS | Bruna Sanguini Matuaciak | das 18:40h ás 20:30h. |
| Passo 4 | Criar uma Route, Model e Controller para o Automóvel com CRUD | Gustavo Luiz Dessunte Bernardes | das 20:30h ás 00:30h. |
| Passo 5 | Conectar a Api com a página de cadastro e o Banco de Dados | Gustavo Luiz Dessunte Bernardes | das 00:30h ás 03:00h. |
| Passo 6 | Testar | Daniel Rodrigues Andrade | Das 03h até 03:30h |
| Passo 7 | Homologar | Sophia Utaka e Isabela Noronha | Das 3:30 as 04h |
| Passo 8 | Subir para Produção caso Homologado | Sophia Utaka | Das 04h até 04:30h |
| **QUANDO?** | INÍCIO: 20/06/2023 às 18h | | FIM: 21/07/2023 às 5h | |
| **QUEM?** | **RA:** 02231003 | Bruna Sanguini Matuciak Guedes - Programador Front-end | | |
| **RA:** 02231025 | Daniel Rodrigues Andrade - QA / Testador | | |
| **RA:** 02231034 | Gustavo Luiz Dessunte Bernardes - Programador Back-end | | |
| **RA:** 02231020 | Isabela Oliveira Noronha - Homologar / Subir para Produção | | |
| **RA:** 02231024 | Kauan Cruz Cursino de Souza - Programador Back-end / DBA | | |
| **RA:** 02231006 | Sofhia Utaka - Homologar / Subir para Produção | | |
| **COMITÊ** | Bruna Snguini Matuciak – Setor de Operaçao de T.I. | | | |
|
| Daniel Rodrigues Andre- Setor de Operação de T.I. | | | |
|
| Gustavo Luiz Dessunte Bernardes- Responsável pelo setor de Programação Back-end | | | |
|
| Isabela Oliveira Noronha - Setor de Operação de T.I. | | | |
|
| Kauan Cruz Cursino de Souza- Responsável pela criação de Back-end | | | |
|
| Sofhia Utaka - Responsável por subir as versões | | | |
| **PRIORIDADE** | Média | | | |
| **APROVADO** | Sim | | | |